**[МАУ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ВЕСТИ"](http://partizansk-vesti.ru/%22%20%5Co%20%22%D0%9C%D0%90%D0%A3%20%5C%22%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%5C%22%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%5C%22%20%5C%C2%BB%20)**

[**От крыши до фундамента**](http://partizansk-vesti.ru/blagoustrojstvo-2/ot-kryshi-do-fundamenta/)

**24.03.2023**

Еще один культурный объект Партизанска получит вторую жизнь в этом году. На 50 лет ВЛКСМ, 14, где много лет размещались художественная школа и городской музей, приступили к работам строители.

Местные жители уже обратили внимание, что относительно недавно это здание было обнесено сигнальной лентой, сюда начали завозить стройматериалы, а фундамент очищать от старой облицовочной штукатурки. К проведению капитального ремонта здесь приступили сотрудники строительной компании «ПШСУ». На объекте сейчас работает бригада из шестнадцати человек. Как рассказал прораб Евгений Иванилов, работы начали с ремонта кровли, где шифер поменяют на металлочерепицу, и демонтажа систем водоснабжения и канализации. На сегодня кровля заменена на четверть, а трубы практически все демонтированы. Стропила и другие деревянные детали крыши пропитывают противогрибковыми и противопожарными материалами. Также за работу уже принялись штукатуры.
Параллельно сотрудники других подрядных организаций меняют окна на первом и втором этажах, готовятся к укладке новой электропроводки. Как рассказал директор строительной компании «ПШСУ» Анатолий Слепушкин, отдельные виды работ для повышения качества капитального ремонта были переданы субподрядным организациям – это узкопрофильные компании с большим опытом работы. Они будут, например, вставлять пластиковые окна, проводить противопожарную обработку древесины, прокладывать электропроводку, заниматься системами отопления и канализации.

С начала апреля строители должны приступить к ремонту фасада и другим отделочным работам, установке системы водостока. Параллельно начнется монтаж новых систем водоснабжения, отопления и канализации. Последним, завершающим этапом будут работы по частичной планировке территории, прилегающей к зданию, асфальтирование, укладка ливневой канализации и оборудование системы водоотведения.
Согласно муниципальному контракту объект будет сдан «под ключ» в конце августа нынешнего года. Капитального ремонта здание, где расположены изобразительное отделение Детской школы искусств и городской музей, не видело более полувека и за это время порядком обветшало. В частности, пришли в негодность стропила, двери и окна, потрескался шифер, прохудился потолок на втором этаже. Теперь пришло время строителям привести в порядок историческое здание и сохранить его для других поколений партизанцев.
Всего на ремонт, проводящийся в рамках нацпроекта «Культура» и муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы, будет затрачено 45 миллионов рублей, в том числе более одного миллиона из средств местного бюджета.

**Антон СУХАРЬ.**
**Фото автора**

http://partizansk-vesti.ru/blagoustrojstvo-2/ot-kryshi-do-fundamenta/